Odoo Türkiye Lokalizasyonu

Geliştirme Yol Haritası

PRD — Ürün Gereksinim ve Planlama Belgesi

| Versiyon | 1.0 |
| --- | --- |
| Hazırlayan | Proje ekibi |
| Tarih | 12 Haziran 2026 |
| Durum | Taslak |
| Gizlilik | Dahili kullanım |

# 1. Yönetici Özeti

Bu belge, Odoo ERP platformunu Türkiye muhasebe mevzuatı ve yasal yükümlülükleriyle tam uyumlu hale getirecek modüler geliştirme projesinin kapsamını, öncelik sıralamasını ve teknik mimari kararlarını tanımlamaktadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe yazılımından beklentileri beş ana başlık altında toplanır: temel muhasebe işlemleri, vergi beyannameleri, SGK ve personel süreçleri, mali raporlama, ve resmi e-belge uyumu. Standart Odoo bu gereksinimlerin büyük bölümünü global ölçekte karşılarken Türkiye'ye özgü yasal altyapı (GİB, SGK, e-Beyan) için özelleştirilmiş entegrasyonlar gerekmektedir.

Proje, e-Fatura modülüyle başlatılmış (Aşama 0 — tamamlandı) ve dört aşamalı bir yol haritasıyla devam etmektedir. Tamamlandığında platform, muhasebe yazılımı olarak Türk firmalarının tüm yasal yükümlülüklerini karşılayacak düzeye erişecektir.

# 2. Proje Arka Planı ve Gerekçe

Türkiye'de muhasebe yazılımı pazarında iki temel sorun bulunmaktadır:

- Mevcut Türkiye odaklı muhasebe yazılımları (Logo, Netsis, İşbaşı vb.) güçlü yasal uyum sağlar ancak Odoo'nun sunduğu ERP bütünleşikliğinden ve modern UX'ten yoksundur.

- Odoo ise güçlü ERP altyapısına sahipken Türkiye'ye özgü GİB, SGK ve e-Beyan entegrasyonları standart pakette gelmemektedir.

Bu proje, her iki dünyayı birleştirerek Türkiye pazarında Odoo üzerinde çalışan, yasal uyumluluğu tam olan bir muhasebe çözümü üretmeyi hedeflemektedir. E-Fatura modülü (l10n_tr_sovos_efatura) bu vizyonun ilk somut adımı olarak v8.0'a ulaşmış durumdadır.

# 3. Mevcut Durum — Aşama 0 (Tamamlandı)

l10n_tr_sovos_efatura modülü Sovos entegratörü üzerinden aşağıdaki işlevleri karşılamaktadır:

| İşlev | Durum | Versiyon |
| --- | --- | --- |
| e-Fatura gönderme (TİCARİFATURA / TEMELFATURA) | ✓ Tamamlandı | v8.0 |
| e-Arşiv gönderme | ✓ Tamamlandı | v8.0 |
| Alış faturası alma (inbox) | ✓ Tamamlandı | v8.0 |
| TİCARİFATURA kabul / red (uygulama yanıtı) | ✓ Tamamlandı | v8.0 |
| e-Fatura iptal akışları | ✓ Tamamlandı | v8.0 |
| Kur farkı faturası | ✓ Tamamlandı | v8.0 |
| Çok şirket desteği | ✓ Tamamlandı | v8.0 |
| e-Fatura dashboard ve toplu gönderim | ✓ Tamamlandı | v8.0 |

# 4. Teknik Mimari ve Entegratör Seçimleri

Proje, Odoo ERP çekirdeği üzerine iki entegratör servis katmanını birleştiren modüler bir mimariye dayanmaktadır. Net iş bölümü: Sovos e-fatura ve e-arşiv, TÜRMOB/Luca geri kalan tüm yasal yükümlülükler.

| Katman | Araç / Entegratör | Kapsam |
| --- | --- | --- |
| ERP çekirdeği | Odoo 18 | Muhasebe kayıtları, raporlama, İK verisi, iş akışları |
| e-Fatura ve e-Arşiv | Sovos (mevcut, v8.0) | e-Fatura (TİCARİ/TEMEL), e-Arşiv, alış inbox, iptal, kur farkı |
| e-Belge (diğer) + Beyanname + Bordro + SGK | TÜRMOB / Luca (planlanan) | e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM, e-Mutabakat/BA-BS, KDV/muhtasar/kurumlar/damga beyannameleri, bordro, SGK bildirgeleri |

## 4.1 Entegratör Seçim Gerekçeleri

Sovos — e-Fatura ve e-Arşiv: GİB onaylı entegratör; UBL-TR 2.1 ve XSD+Schematron validasyonu endüstri standardıdır. Mevcut modül bu altyapı üzerinde v8.0'a ulaşmıştır. Kurumsal SLA ve 7/24 destek, yüksek fatura hacimlerinde güvenilirlik sağlar. Çalışan bu altyapıyı değiştirmek için geçerli bir sebep yoktur.

TÜRMOB / Luca — Diğer tüm yasal yükümlülükler: TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) destekli Luca, Türkiye mevzuatını meslek örgütü seviyesinde takip eder. e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM, e-Mutabakat/BA-BS, tüm vergi beyannameleri (KDV, muhtasar, kurumlar, damga, geçici) ve SGK/bordro süreçleri tek çatı altında sunulur. Mevzuat değişiklikleri TÜRMOB kanalıyla anında sisteme yansır; bu, filika.co ve Fitbulut gibi ayrı entegratörlere kıyasla çok daha güçlü bir güvencedir.

GİB teknik kısıt: GİB mevzuatına göre e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-SMM aynı anda yalnızca bir özel entegratörde kullanılabilir. Sovos'u e-Fatura'da, TÜRMOB/Luca'yı diğer e-belgelerde tutmak bu kısıtla uyumludur ve GİB'in izin verdiği maksimum kapsamı sağlar.

# 5. Geliştirme Aşamaları

Dört aşamalı geliştirme planı, teknik bağımlılıklar ve iş değeri önceliğine göre sıralanmıştır.

| Aşama 1 — e-Belge genişletme — TÜRMOB / Luca |  |
| --- | --- |
| Kapsam - TÜRMOB/Luca e-İrsaliye entegrasyonu (sevkiyat UBL şeması) - TÜRMOB/Luca e-Defter entegrasyonu (aylık XBrl paketi) - TÜRMOB/Luca e-Mutabakat entegrasyonu (BA-BS bildirimleri) - TÜRMOB/Luca e-SMM entegrasyonu (serbest meslek makbuzu) - Sovos + TÜRMOB/Luca ortak servis soyutlama katmanı (base_tr_edi) | Çıktılar - l10n_tr_luca_edefter modülü - l10n_tr_luca_eirsaliye modülü - l10n_tr_luca_emutabakat modülü - l10n_tr_luca_esmm modülü - base_tr_edi soyutlama katmanı |

Aşama 1 → 2 bağımlılığı: e-Defter tamamlanmadan KDV ve kurumlar vergisi beyannamesi için yevmiye/kebir veri tabanı eksik kalır.

| Aşama 2 — Vergi beyannameleri — TÜRMOB / Luca |  |
| --- | --- |
| Kapsam - TÜRMOB/Luca beyanname API entegrasyonu - KDV 1 / KDV 2 / KDV 2B / KDV 4 / KDV 9015 beyannameleri - Geçici vergi beyannamesi - Damga vergisi beyannamesi - Kurumlar / gelir vergisi beyannamesi (Odoo verisi → Luca → GİB) - MUHSGK vergi kısmı (Aşama 3 SGK kısmıyla birleşecek) | Çıktılar - l10n_tr_luca_beyanname modülü - Beyanname onay iş akışı (SMMM onayı zorunlu adım) - Otomatik dönem hesaplama ve son gün uyarı sistemi - GİB yanıt takip ve arşivleme |

Aşama 2 → 3 bağımlılığı: MUHSGK tek bir beyanname olarak iletilir; vergi kısmı (Aşama 2) ve SGK kısmı (Aşama 3) tamamlanmadan birleşik gönderim yapılamaz.

| Aşama 3 — Bordro ve SGK — TÜRMOB / Luca |  |
| --- | --- |
| Kapsam - TÜRMOB/Luca Bordro API entegrasyonu - SGK işe giriş / işten çıkış bildirgeleri - Aylık SGK e-Bildirge (V2) otomasyonu - Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama - MUHSGK SGK kısmı tamamlama (Aşama 2 ile birleşim) - Odoo HR/Payroll modülü ile çift yönlü veri akışı | Çıktılar - l10n_tr_luca_payroll modülü - l10n_tr_luca_sgk modülü - Bordro slip şablonu (Türkiye yasal formatı) - MUHSGK birleşik gönderim akışı |

Aşama 3 → 4 bağımlılığı: Denetim paketi ancak tüm veri kaynakları (e-belge, bordro, muhasebe kaydı) hazır olduğunda eksiksiz oluşturulabilir.

| Aşama 4 — Denetim ve Uyum Paketi |  |
| --- | --- |
| Kapsam - Odoo muhasebe verisi + Sovos PDF arşiv birleşimi - e-Defter XBrl paketleri (TÜRMOB/Luca) dahil export - TÜRMOB/Luca bordro ve SGK belgeleri dahil export - Tek tıkla denetim paketi oluşturma (zip/PDF) - GİB ve SGK inceleme formatlarına uygun rapor şablonları | Çıktılar - l10n_tr_audit_pack modülü - Denetim paketi sihirbazı (Odoo wizard) - Denetim dönem arşiv yönetimi - Kullanım kılavuzu ve SMMM el kitabı |

# 6. Kapsam Dışı Alanlar

Aşağıdaki gereksinimler teknik veya yasal nedenlerle bu projenin kapsamı dışında tutulmaktadır:

| Alan | Kapsam Dışı Gerekçesi |
| --- | --- |
| SGK e-Bildirge — resmi portalda işlem gerektiren istisnalar | Bazı özel SGK işlemleri (itiraz, düzeltme) portalda manuel tamamlanmak zorundadır; API kapsamı dışındadır. |
| Vergi dairesi yazışmaları | Standart API mevcut değil; yazışmalar SMMM/avukat sürecidir. |
| Kurumlar/gelir vergisi beyan içeriği doğrulama | Beyanname içeriğinin doğruluğu SMMM sorumluluğundadır; yazılım yalnızca veri ve iletim altyapısını sağlar. |
| SGK iş kazası / meslek hastalığı bildirimleri | Özel form gereksinimleri ve hukuki yükümlülük nedeniyle kapsam dışı. |
| Banka entegrasyonu (EFT/havale otomasyonu) | Banka API'leri her banka için ayrı sözleşme gerektirmektedir. |

# 7. Riskler ve Kısıtlamalar

## 7.1 Mevzuat Değişim Riski

Türkiye vergi ve SGK mevzuatı yıl içinde birden fazla değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu risk iki katmanda yönetilmektedir:

- e-Fatura/e-Arşiv: Sovos'un global regülasyon ekibi GİB değişikliklerini takip eder; API gerçek zamanlı güncellenir.

- Tüm diğer yasal yükümlülükler: TÜRMOB/Luca, Türkiye mevzuatını meslek örgütü seviyesinde takip eder. Beyanname parametreleri, SGK primleri, bordro dilimleri Luca tarafından güncellenir; modül koduna dokunulmaz.

## 7.2 Entegratör Bağımlılığı

Sovos ve TÜRMOB/Luca entegratörlerine bağımlılık, servis kesintisi veya sözleşme değişikliği riski taşır. Azaltma stratejisi:

- Soyutlama katmanı (base_tr_edi): entegratör değişikliği modül değil yalnızca adaptör katmanı değişikliği gerektirir.

- TÜRMOB güvencesi: Luca, bir ticari şirketin ürünü değil, meslek örgütünün altyapısıdır. Kapanma veya fiyat şoku riski ticari entegratörlere kıyasla çok düşüktür.

- Sovos alternatifi: e-Fatura/e-Arşiv için base_tr_edi katmanı sayesinde EDM, Paraşüt veya başka bir GİB onaylı entegratöre geçiş mümkündür.

## 7.3 GİB e-Beyan Pilot Kapsamı

GİB e-Beyan sistemi kademeli zorunluluk takviminde ilerlemektedir. İzmir dahil pilot iller Mayıs 2026'dan itibaren genişlemiştir. Tam yaygınlaşma takvimine göre entegrasyon önceliği ayarlanabilir.

# 8. Başarı Kriterleri

| Aşama | Kriter | Ölçüm Yöntemi |
| --- | --- | --- |
| 1 | e-İrsaliye GİB doğrulamasından geçiyor | Test ortamında 100 irsaliye başarılı gönderim |
| 1 | e-Defter XBrl paketi GİB portalında hatasız yükleniyor | Pilot şirkette 3 aylık e-Defter kabul edildi |
| 1 | BA-BS bildirimleri otomatik oluşturuluyor | Manuel hazırlama süresi %90 azaldı |
| 2 | KDV beyannamesi e-Beyan WS üzerinden iletiliyor | Test mükellefinde 3 dönem başarılı beyan |
| 2 | MUHSGK vergi kısmı GİB'e ulaşıyor | GİB makbuzu alındı |
| 3 | Bordro hesaplama TÜRMOB/Luca ile %100 eşleşiyor | Manuel hesaplamaya karşı 50 bordro karşılaştırma testi |
| 3 | SGK işe giriş bildirgeleri 24 saat içinde iletiliyor | 10 bildirgede başarı oranı ölçüldü |
| 4 | Denetim paketi tek tıkla oluşturuluyor | Bağımsız SMMM değerlendirmesiyle onaylandı |

# 9. Paydaşlar ve Sorumluluklar

| Paydaş | Rol | Sorumluluk Alanı |
| --- | --- | --- |
| Proje sahibi / Geliştirici | Teknik lider | Tüm modüllerin geliştirilmesi ve bakımı |
| SMMM / Muhasebe danışmanı | Alan uzmanı | Mevzuat uyum doğrulama, beyanname içerik kontrolü |
| Sovos | e-Fatura / e-Arşiv entegratörü | API stabilitesi, GİB onay durumu, SLA |
| TÜRMOB / Luca | Yasal uyum entegratörü | e-Belge (diğer), beyanname, bordro, SGK — mevzuat takibi |
| GİB | Regülatör | Mevzuat, e-Beyan ve e-Fatura teknik standartları |
| Pilot firma(lar) | Test paydaşı | Gerçek ortamda UAT ve geri bildirim |

# 10. Sonraki Adımlar

Aşama 1'e başlamak için öncelikli eylemler:

- TÜRMOB/Luca entegrasyon API erişim sözleşmesi imzalanması ve sandbox credentials alınması

- base_tr_edi soyutlama katmanı tasarımı ve Sovos adaptörünün bu katmana taşınması

- Pilot firma belirlenmesi (tercihen e-İrsaliye ve e-Defter zorunluluğu olan bir üretim firması)

- GİB e-Beyan WS teknik doküman seti temin edilmesi (yazılım firması kaydı ile)

- TÜRMOB/Luca API teknik değerlendirme ve PoC geliştirme (e-Defter öncelikli)

Bu belge yaşayan bir dokümandır. Her aşama tamamlandığında güncellenir.