l10n_tr_sovos_efatura

Test Risk Analizi & Strateji Raporu

Odoo 18 Community × Sovos e-Fatura Entegrasyon Modülü

Spesifikasyon v6.1 — Haziran 2026

Hazırlayan: QA Analizi (Kaynak Kod Tabanlı)

# 1. Yönetici Özeti

Bu rapor, l10n_tr_sovos_efatura modülünün kaynak kodunun doğrudan incelenmesiyle oluşturulmuştur. Amaç; hangi alanların test edilmesi gerektiğini belirlemek, risk seviyelerini sınıflandırmak ve yazılacak test sınıflarına öncelik sırası atamaktır.

Modülü test etmeden üretime almak aşağıdaki somut riskleri taşır:

- Atomik numara rezervasyonu hatası — fatura numarası boşlukları veya mükerrer numaralar (GIB 1104)

- Sovos API bağlantı hatasında faturaın draft'a döndürülememesi — tutarsız durum

- GIB durum kodu 1300 alındıktan sonra tekrar gönderim — mükerrer fatura riski

- VKN cache yanlış veri döndürmüşse e-Arşiv yerine e-Fatura veya tersi gönderilir

- tests/ dizini hiç yok — regresyon koruması sıfır

# 2. Kod Kalitesi Geçerli Durum

| Metrik | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| tests/ dizini | YOK | Hiç test sınıfı yazılmamış |
| Mock/patch kullanımı | YOK | Servisler doğrudan import ediliyor |
| CI/CD entegrasyonu | TANIMLI DEĞİL | Otomatik test koşusu yok |
| Hata yönetimi | KİSMİ | button_draft() try/except'le sarılmış ama sessiz geçebilir |
| Atomik numara | MEVCUT | savepoint ile rezervasyon var |
| GIB durum kodu haritasi | MEVCUT | 1300/1305 ayrımı doğru yapılmış |
| Credential maskeleme | MEVCUT | password widget + logda gizli |
| Çok şirket izolasyonu | MEVCUT | with_company() kullanılıyor |

# 3. Alan Alan Risk Analizi

## 3.1 Alan: Atomik Numara Rezervasyonu

Kod: models/account_move.py — _reserve_invoice_number(), _release_number()

Risk Seviyesi: KRİTİK

Tespit edilen sorunlar ve kör noktalar:

- savepoint ile numara alınıyor ancak savepoint release edilmiyor — uzun süreli transaction'larda numara kilitli kalabilir

- _release_number() sadece x_number_status=released yapıyor, sequence counter geri alınmıyor — boşluk oluşuyor, bu GIB'de sorun çıkarmaz ama muhasebe uyumlu değil

- Sovos bağlantı hatasında button_draft() try/except içinde — başarısız olursa fatura POSTED kalır ama x_efatura_status=error olur. Tutarsız durum.

- action_post() super() iki farklı yerde çağrılıyor (other_moves için ve _efatura_post_single içinde) — eğer bir fatura hem efatura hem other_moves'a düşerse çift post riski

Yazılması gereken testler:

- test_number_released_on_xsd_failure — XSD hatasında numara serbest

- test_number_released_on_sovos_failure — Sovos hatasında numara serbest

- test_number_confirmed_on_success — başarılı gönderimde confirmed

- test_no_double_post_on_mixed_selection — karma seçimde çift post yok

## 3.2 Alan: GIB Durum Kodu (İşleme Mantığı)

Kod: models/account_move.py — _process_gib_status()

Risk Seviyesi: KRİTİK

Tespit edilen sorunlar ve kör noktalar:

- 1000 ve 1100 kodları için hiçbir durum değişikliği yok — fatura sonsuza kadar 'sent' kalır, cron bir sonraki döngüde tekrar sorgular. Kastedilen bu ama açıklanmıyor.

- 1215 kodunda (4 deneme başarısız) mevcut zarf hükümsüz sayılır — x_gib_admin_notified=True ile tek-seferlik admin bildirimi gönderilir; bu zarftaki fatura ve uygulama yanıtları geçersizdir. Spec v6.1 (Bölüm 11.2): KESİNLİKLE tekrar gönderilmez; yeni UUID ile yeni gönderim başlatılır. Risk: status=sent kalırsa cron aynı zarfı sorgulayıp 1215 döngüsüne girer — status=error yapılmalı, kullanıcı yeni UUID ile tekrar göndermeye yönlendirilmeli.

- GIB_RETRY_SAME_UUID seti constants.py tek kaynağından import ediliyor — account_move.py ve resend_invoice_wizard.py artık aynı tanımı paylaşıyor, senkronizasyon riski ortadan kalkmış. ✅ v8.0'da tamamlandı: 1200, 1220, 1176–1177, 1180–1183, 1190–1195 kodları GIB_PENDING/GIB_RETRY_SAME_UUID/GIB_SOVOS_SUPPORT setlerine eklendi. 1220 davranışı doğru: TEKRAR GÖNDERİLMEZ (mükerrer → 1163)

- status_code str mi int mi? _process_gib_status() int() dönüşterme yapıyor ama 0 default’u yanlış kodu maskeleyebilir

Yazılması gereken testler:

- test_gib_1300_sets_accepted

- test_gib_1305_sets_inv_response_kabul

- test_gib_1310_sets_rejected

- test_gib_1104_notifies_admin

- test_gib_1215_sets_error_and_notifies_admin — 1215 alındığında status=error olmalı, x_gib_admin_notified=True set edilmeli; yeni UUID ile tekrar gönderim wizard’a yönlendirme içermeli. İkinci 1215’te bildirim tekrarlanmaz (x_gib_admin_notified kontrolü).

- test_gib_retry_set_consistent_between_modules — iki setteki örtüşmeyi doğrular. Eksik test: test_receiver_identifier_uses_alias_not_vat — ReceiverIdentifier'a VKN (partner.vat) değil alias (x_efatura_alias) gönderilmeli; alias boşsa getUserList cache'den doldurulmalı

## 3.3 Alan: VKN Cache Mantığı

Kod: models/res_partner.py — efatura_type_needs_refresh(), refresh_efatura_type()

Risk Seviyesi: YÜKSEK

Tespit edilen sorunlar ve kör noktalar:

- refresh_efatura_type() başarısız olursa sessizce geçiyor (except + return) — eski değer kullanılıyor, bu yeterli ama log mesajı yetersiz

- _resolve_efatura_type() her zaman partner.x_efatura_type or 'earsiv' döndürüyor — Sovos erişilemez + tip boşsa otomatik earsiv seçiliyor. Bu beklenen davranış mı spec'te net değil

- cron_refresh_vkn_cache() tüm aktif müşterileri döngüyle güncelliyor — çok müşterili kurulumda Sovos rate limit riski

Yazılması gereken testler:

- test_cache_refreshed_when_empty

- test_cache_refreshed_when_stale_30_days

- test_cache_not_refreshed_when_fresh

- test_sovos_unreachable_uses_existing_cache

- test_empty_cache_sovos_unreachable_defaults_earsiv

## 3.4 Alan: Toplu Gönderim

Kod: models/account_move.py — action_send_efatura_bulk()

Risk Seviyesi: YÜKSEK

Tespit edilen sorunlar ve kör noktalar:

- time.sleep(0.5) production kodunda — cron worker'ı bloke eder, bu Odoo için anti-pattern. Daha iyi yaklaşım: queue.job veya ir.cron ile sıralama

- ValidationError ve UserError tek except bloğunda yakalanmış — 'validasyon' string arama ile ayrımı kırılgan (dil bağlı, _() çevirisi varsa eşleşmeyebilir)

- Sadece draft faturalar işleniyor — POSTED ama henuz gönderilmemiş faturalar kapsam dışı. Bu kastı mı kaza mı net değil

Yazılması gereken testler:

- test_bulk_sends_only_draft_invoices

- test_bulk_partial_failure_others_continue

- test_bulk_validation_error_counted_separately

- test_bulk_empty_selection_raises_user_error

## 3.5 Alan: İptal Wizard'ları

Kod: wizards/cancel_invoice_wizard.py

Risk Seviyesi: YÜKSEK

Tespit edilen sorunlar ve kör noktalar:

- TICARIFATURA iptal matrisinde 'sent' durum kontrolü eklendi — _check_ticarifatura_cancel_eligibility() artık 'accepted', 'rejected', 'sent' ve 8 gün ayrı ayrı kontrol ediyor; her durum için farklı UserError mesajı var

- button_cancel() her senaryoda çağrılıyor — Odoo'nun button_cancel() muhasebe fişini de iptal eder, bu Sovos iptalinden önce mi sonra mı olmalı belirsiz

- TEMELFATURA iptali: checkbox onaylanırsa direkt status=cancelled — GIB portal doğrulaması yok, kullanıcı checkbox işaretleyip portala gitmeden de onaylayabilir

Yazılması gereken testler:

- test_earsiv_cancel_calls_api

- test_temelfatura_cancel_requires_checkbox

- test_ticarifatura_cancel_blocked_after_8_days

- test_ticarifatura_cancel_blocked_when_accepted

- test_ticarifatura_cancel_blocked_when_sent — 'sent' durumunda (yanıt bekliyor) iptal UserError fırlatmalı; karşılıklı mutabakat mesajı içermeli

- test_gib_1215_admin_notified_flag_prevents_duplicate — x_gib_admin_notified=True sonrası ikinci 1215’te bildirim tekrar gönderilmemeli

- YENİ (FR-34): test_earsiv_cancel_wizard_shows_partial_cancel_warning — e-Arşiv iptal wizard onay ekranında “kısmi iptal mümkün değildir” ve “seri numarası tekrar kullanılamaz” uyarıları görünür olmalı

- YENİ (FR-35): test_temelfatura_cancel_offers_noter_kep_option — 1300 statüsüne ulaşmış TEMELFATURA iptal wizard’ında iki seçenek sunulmalı: (1) iade e-Faturası + GIB portal linki, (2) noter/KEP itiraz + referans kayıt alanı

## 3.6 Alan: UBL Builder

Kod: services/ubl_builder.py

Risk Seviyesi: ORTA

Tespit edilen sorunlar ve kör noktalar:

- _build_supplier() içinde WebsiteURI placeholder var — GIB UBL-TR şemasında bu alan zorunlu mu değil mi kontrol edilmeli

- IssueTime için invoice_date_time hasattr kontrolü — bu alan account.move'da standart yok, her zaman 00:00:00 dönecek

- PROFILE_ID_MAP default’u TICARIFATURA — bilinmeyen senaryo gelirse XSD hatası yerine yanlış profil gönderilir

- YENİ (FR-05): CopyIndicator alanı UBL-TR’de zorunlu — asıl fatura “false”, suret “true” olmalı. UBLVersionID=“2.1” ve CustomizationID=“TR1.2” sabit değerler. IssueTime gönderilirse Saat:Dakika:Saniye formatı ve UTC/yerel saat tutarlılığı zorunlu — yoksa omit edilmeli.

- YENİ (FR-11): %100 iskonto ile 0 tutarlı (0 KDV’li) fatura edge case — XSD/Schematron bu durumu hata olarak işaretlememeli; validasyon geçmeli ve Sovos’a iletilmeli (Sovos SSS Soru 9)

Yazılması gereken testler:

- test_ubl_build_produces_valid_xml

- test_ubl_profile_id_ticarifatura

- test_ubl_profile_id_earsiv

- test_ubl_invoice_lines_mapped_correctly

- YENİ (FR-05): test_ubl_copy_indicator_false_for_original — asıl faturada CopyIndicator=“false”; test_ubl_version_and_customization_id_correct — UBLVersionID=2.1, CustomizationID=TR1.2 sabit

- YENİ (FR-11): test_zero_amount_invoice_passes_validation — %100 iskontolu 0 tutarlı fatura XSD/Schematron hatasına yol açmamalı; Sovos’a iletilmeli

- YENİ (FR-22): test_ticarifatura_multiple_application_responses — aynı faturaya birden fazla KABUL/RED gönderilebilmeli; x_inv_response_status en son yanıtı yansıtmalı; kullanıcıya yanıtı değiştirme imkânı sunulmalı

## 3.7 Alan: Cron Görevleri

Kod: models/sovos_sync.py

Risk Seviyesi: ORTA

Tespit edilen sorunlar ve kör noktalar:

- _sync_incoming_for_company() gelen fatura için partner bulamazsa partner_id=False ile kayıt oluşturuyor — bu fatura muhasebe aktarımı çalışmaz

- _cron_run_for_all_companies() her şirket için ayrı try/except ve continue — iyi ama hata sayısı izlenmiyor. Dikkat: getUBLList max 1 günlük tarih aralığı destekliyor (Sovos SSS) — cron durdurup 2+ gün geçince bölünlü sorgu gerekir

- 8 gün uyarısı cron'u message_post kullanıyor — e-posta göndermek istiyorsa mail.mail ile gönderilmeli, sadece chatter mesajı yetersiz olabilir

Yazılması gereken testler:

- test_incoming_invoice_created_with_partner

- test_incoming_invoice_created_without_partner

- test_cron_company_isolation

- test_8day_warning_message_posted

# 4. Test Stratejisi

## 4.1 Katman Mimarisi

| Katman | Framework | Ne Test Eder | Sovos API |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim Testleri | TransactionCase | Tek metod / iş mantığı | Mock (patch) |
| Entegrasyon | SavepointCase | DB + model etkileşimi | Mock (patch) |
| E2E (isteğe bağlı) | HttpCase | UI akışları | Sovos Test Env. |

## 4.2 Önerilen Dizin Yapısı

l10n_tr_sovos_efatura/

├── tests/

│   ├── __init__.py

│   ├── common.py              # fixture factory

│   ├── test_account_move.py   # action_post, bulk, preview

│   ├── test_atomic_number.py  # reserve, release, confirm

│   ├── test_gib_status.py     # tüm GIB kodları

│   ├── test_vkn_cache.py      # refresh mantığı

│   ├── test_ubl_builder.py    # XML üretimi

│   ├── test_wizards.py        # iptal, tekrar gönderim, kur farkı

│   └── test_cron.py           # senkronizasyon görevleri

## 4.3 Mock Stratejisi

Tüm dış servis çağrıları patch ile izole edilmelidir:

- unittest.mock.patch('l10n_tr_sovos_efatura.services.sovos_invoice_service.SovosInvoiceService.send_ubl')

- unittest.mock.patch('l10n_tr_sovos_efatura.services.sovos_archive_service.SovosArchiveService.send_invoice')

- unittest.mock.patch('requests.post') — SOAP seviyesinde izolasyon için alternatif

Başarısızlık senaryoları için:

- mock.side_effect = Exception('Sovos bağlantı hatası') — ağ kesintisi simülasyonu

- mock.side_effect = Exception('RATE_LIMIT_429') — rate limit testi

# 5. Önceliklendirilmiş Test Planı

| # | Test | Dosya | Risk | Bug Yakalar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | number_released_on_sovos_failure | test_atomic_number | KRİTİK | Tutarsız durum |
| 2 | gib_1215_status_not_stuck | test_gib_status | KRİTİK | Cron kilitlenmesi |
| 3 | gib_1300_no_resend | test_gib_status | KRİTİK | Mükerrer fatura |
| 4 | retry_set_consistent | test_gib_status | KRİTİK | Senkronizasyon kayması |
| 5 | cache_empty_sovos_down_defaults_earsiv | test_vkn_cache | YÜKSEK | Yanlış servis seçimi |
| 6 | bulk_partial_failure_continues | test_account_move | YÜKSEK | Toplu gönderim durması |
| 7 | ticarifatura_cancel_blocked_sent_status | test_wizards | YÜKSEK | Eksik iptal kontrolü |
| 8 | ubl_build_valid_xml_structure | test_ubl_builder | ORTA | UBL üretim hatası |
| 9 | incoming_invoice_no_partner_draft | test_cron | ORTA | Muhasebe aktarım hatası |
| 10 | bulk_validation_error_counted | test_account_move | ORTA | Kırılgan string arama |

# 6. Test Fixture Factory Tasarımı

common.py içinde her test sınıfının miras alacağı bir temel sınıf:

class SovosTestCommon(TransactionCase):

def setUp(self):

super().setUp()

# Şirket

self.company = self.env.company

self.company.write({

'x_sovos_invoice_user': 'test_user',

'x_sovos_invoice_pass': 'test_pass',

'x_sovos_sender_vkn': '1234567890',

'x_sovos_test_mode': True,

})

# Numara serisi

seq = self.env['ir.sequence'].create({...})

self.company.x_invoice_sequence_id = seq

# e-Fatura müşterisi

self.partner_efatura = self.env['res.partner'].create({

'name': 'Test A.Ş.', 'vat': '9876543210',

'x_efatura_type': 'efatura', 'x_efatura_type_updated': date.today()

})

# 7. Testlerin Ortaya Çıkaracağı Muhtemel Düzeltmeler

| Sorun | Mevcut Kod | Önerilen Düzeltme |
| --- | --- | --- |
| 1215 sonrası yeniden gönderim akışı | status=sent kalırsa cron 1215 döngüsüne girer. GİB Durum Kodları kaynağı: 1215 sonrası fatura hükümsüz sayılır; eski modül versiyonunda hatalı olarak “sent KALIR” uygulanıyordu | Spec v6.1 (Bölüm 11.2): status=error yap, x_gib_admin_notified=True, yeni UUID ile tekrar gönderim wizard’a yönlendir. x_gib_pending bool alanı gereksiz. |
| RETRY seti duplikasyonu — v6.1’de giderildi | İki ayrı set tanımı — constants.py’de tek kaynağa taşındı (v6.1) | constants.py'de tek kaynak — düzeltildi. ✅ v8.0: Eksik kodlar (1176-1177, 1180-1183, 1190-1195, 1200, 1220) tüm setlere eklendi. |
| Toplu gönderimde dil bağımlı string arama | 'validasyon' in err_msg.lower() | Özel exception sınıfı: EFaturaValidationError |
| TICARIFATURA sent durumu iptal kontrolü | Kontrol eksik | _check_ticarifatura_cancel_eligibility() genişletilmeli |
| time.sleep() cron'da | Bloke edici | ir.cron ile queue veya rate limiter |

# Sonuç

Modülün iş mantığı genel olarak doğru kurgulanmış; GIB durum kodu haritaları, atomik numara mekanizması ve çok şirket izolasyonu dikkate alınmış. Ancak hiç test yazılmamış olması üretim ortamında regresyon riskini son derece yüksek tutar.

Yukarıda tespit edilen 4 kritik ve 3 yüksek riskli alan önce test kodu ile güvence altına alınmalı, ardından bu testlerin ortaya çıkardığı sorunlar düzeltilmelidir. Sonraki adımda bu analize dayanılarak gerçek Odoo TransactionCase test sınıfları yazılabilir.